代建办发〔2017〕086号

G215线马鬃山口岸至马鬃山镇段公路工程

第三季度施工企业信用评价检查通报

各施工单位：

按照《甘肃省公路施工企业信用评价实施细则》文件要求，对履约行为检查结果每月通报一次，每季度末汇总公示，公示后录入平台并报质量监督局。

现依据第三季度月度检查通报对照《甘肃省公路施工企业信用履约行为评定标准》对项目施工单位进行了评定，现将检查情况通报如下：

**MZS1标：**

1、项目经理：齐宏检查时未在施工现场，且未执行项目办请假制度。且未执行项目办请假制度。

GLSG2-7-2 三大负责人之一未办理规定的请假手续，扣2分

2、在九月份月度综合检查中，出现内业资料不规范情况

GLSG2-3-20 内业资料不全或不规范，扣1分

**MZS2标：**

1、项目经理：王润怀 检查时未在施工现场，且未执行项目办请假制度。

GLSG2-7-2 三大负责人之一未办理规定的请假手续，扣2分

2、在九月份月度综合检查中，出现内业资料不规范情况

GLSG2-3-20 内业资料不全或不规范，扣2分

**MZS3标：**

1、项目总工：陈万东检查时未在施工现场，且未执行项目办请假制度。

GLSG2-7-2 三大负责人之一未办理规定的请假手续，扣2分

2、在九月份月度综合检查中，资料无专人管理，未见资料属内业资料不规范

GLSG2-3-20 内业资料不全或不规范，扣2分

**相关要求：**

1、要求施工单位针对本次检查存在的问题，切实整改，并将整改结果于9月30日前报总监办验收。

2、八月份月度评价整改报告中提出的问题已回复并经总监办确认，因此八月份施工企业信用评价检查通报中扣分项予不扣分处理。

3、现按照《甘肃省公路施工企业信用评价实施细则》文件规定，将本季度信用评价结果公示在本项目网站中（http://dxm.cqdkkj.com/Home/Index/G215MZS），公示7天后录入质量监督局平台。

G215线马鬃山口岸至马鬃山镇公路项目代建管理办公室

2017年9月25日

|  |
| --- |
| 抄送：G215线马鬃山口岸至马鬃山镇公路项目管理办公室 |
| G215线马鬃山口岸至马鬃山镇公路项目代建管理办公室 2017年9月25日印 |