青海西互高速公路管理有限公司

安全生产条件审查制度

第一章 总则

- 第一条 为加强青海西互高速公路工程建设项目的安全生产管理，规范工程开工安全生产条件，有效防止和减少安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《安全生产许可证条例》、《公路工程建设现场安全管理标准化指南》等法律法规、标准、合同文件，制定本制度。

- 第二条 本制度适用于参与青海西互高速工程建设的各参建单位。

- 第二章 审查内容

第三条 青海西互高速公路管理有限公司（以下简称西互公司）在工程项目开工前对监理单位进行安全生产条件审查，审查的主要内容包括：安全监理规章制度建立情况、安全监理组织机构监理情况、安全监理人员到位和持证情况、安全监理计划编制审批情况等（见附件1）。

第四条 西互公司应在工程项目开工前对各施工单位安全生产条件进行抽查，抽查的主要内容包括：安全生产规章制度及操作规程建立情况；安全管理组织机构建立情况；安全管理人员到位和持证情况；施工组织设计中安全技术措施和临时用电施工组织设计编制审批情况；危险性较大的工程专项施工方案以及编制计划报批和专家论证情况；安全生产费用投入计划报批情况等（见附件1）。

第五条 西互公司对监理单位、施工单位的安全生产条件进行审查或抽查合格后，报西互公司安全管理部负责人签字确认并留存归档。对安全生产条件审查不符合要求的，应责令限期整改。

第三章 相关要求

第六条 监理单位须制定安全生产条件审查制度，制度内容包括：审查时间、责任单位、主要内容、整改复查及汇总记录等。

第七条 监理单位须在工程项目开工前和分部分项工程开工前对施工单位进行安全生产条件审查。对各施工单位开工安全生产条件的审查结果须向西互公司安全管理部进行报备。

第八条 监理单位对施工单位工程项目开工前审查的主要内容包括：安全生产规章制度及操作规程建立情况；安全管理组织机构建立情况；安全管理人员到位和持证情况；施工组织设计中安全技术措施和临时用电方案编制审批情况；危险性较大的工程专项施工方案编制计划报批情况；安全费用投入计划报批等（见附件1）。

第九条 监理单位对施工单位分部分项工程开工前审查的主要内容包括：专项施工方案审批情况、特种作业人员持证情况、特种设施设备检测情况、其他机械设备验收情况、施工人员岗前培训教育情况、安全技术交底情况、施工现场措施落实情况、临时用电设置情况、劳动防护用品配置情况等（见附件2）。

第十条 监理单位对安全生产条件审查不符合要求的单位，应责令限期整改。经复查合格后，监理单位可签发开工报告。

第十一条 监理单位应在项目开工前开展安全生产条件自查，需严格按照《总监办安全生产条件表》要求开展自查，并将自查结果上报西互公司审查。

第十二条 各施工单位在工程开工前应严格按照《工程项目开工安全生产条件自查表》开展安全生产条件自查，并将自查结果上报西互公司。

第十三条 分部分项工程开工前施工单位应严格按照《分部分项工程开工安全生产条件自查表》（见附件2）进行安全生产条件自查，并将自查结果上报监理单位审批。

第四章 附则

第十四条 本制度由青海西互高速公路管理有限公司安全管理部负责解释，自印发之日起执行。

附件：1.项目开工安全生产条件审查表

2.分部分项工程开工安全生产条件审查表

青海西互高速公路管理有限公司综合管理部       2019年9月6日印

附件：1

项目开工安全生产条件审查表

承包单位：                                   合同号：

监理单位：                                   编  号：

时间：

| 序号 | 审查内容 | 自查结果 | 审查结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产规章制度及操作规程建立情况 |  |  |  |
| 2 | 安全管理组织机构建立情况 |  |  |  |
| 3 | 安全管理人员到位和持证情况 |  |  |  |
| 4 | 施工组织涉设计中安全技术措施临时用电方案编制审批情况 |  |  |  |
| 5 | 危险性较大分部分项工程专项施工方案编制计划报批情况 |  |  |  |
| 6 | 安全生产费用投入计划报批情况 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

审查人员：                                     被审查单位负责人：

附件：2

分部分项工程开工安全生产条件审查表

承包单位：                                   合同号：

监理单位：                                   编  号：

时间：

| 序号 | 审查内容 | 自查结果 | 审查结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项施工方案审批情况 |  |  |  |
| 2 | 特种作业人员持证情况 |  |  |  |
| 3 | 特种设备监测情况 |  |  |  |
| 4 | 其他机械设备验收情况 |  |  |  |
| 5 | 施工人员岗前教育情况 |  |  |  |
| 6 | 安全技术交底情况 |  |  |  |
| 7 | 施工现场安全措施 落实情况 |  |  |  |
| 8 | 临时用电情况 |  |  |  |
| 9 | 劳动防护用品配置情况 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

审查人员：                                  被审查单位负责人：