青海西互高速公路管理有限公司

安全生产考核与奖惩实施办法

第一章 总则

第一条 为加强安全生产管理，确保人民群众生命财产安全，认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“公司主导、监理单位督促、施工单位负责”原则。正确处理好安全与效益，改革与发展的关系，规范安全生产管理工作，保障职工在生产过程中的安全和健康，预防事故发生，根据国家和省有关安全生产法律法规，结合本项目实际，特制定本办法。

(一)公司各部门、监理单位和施工单位，要坚持“管生产必须管安全”以及“谁主管，谁负责”的原则，实行全方位全过程的安全生产管理，建立专业管理和群众监督相结合的安全管理机制。

(二)各级领导干部、全体职工、民工要严格履行各自的安全生产职责、思想端正、责任明确、制度落实、纪律严明、措施得当、检查及时。生产与安全工作要同时计划、布署、检查、总结和评比。

(三)在施工过程中，必须严格执行《公路工程施工安全技术规程》的各项规定，确保施工安全。

(四)职(民)工发生伤亡事故，应按国务院2015年1月16日颁布的《生产安全事故报告和调查处理条例》的程序按时上报，并坚持“四不放过”的原则进行调查处理。

第二章 组织机构

第二条 公司、监理单位、施工单位设立专门的安全管理机构，由单位和部门主要领导负责，同时成立安全生产领导小组，下设安全生产管理办公室，配置安全总监、专职安全管理人员，负责日常监督管理工作。

第三章 保证体系

第三条 各单位建立健全安全管理体系，落实安全生产目标;通过安全教育强化安全意识，通过安全控制提高预测预防能力，通过安全检查清除安全隐患。

第四章 安全生产管理目标

第四条 各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般及以上安全责任事故。

第五章 安全生产管理职责

第五条 管理职责

(一)严格执行国家、省、厅有关安全生产方针、政策、法律、法规、规定和各项规章制度，结合本单位实际，制定有关安全生产措施，认真贯彻落实。

(二)建立健全各级安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书。施工单位与公司签订的安全生产责任书的各项安全目标，层层实行严格的安全目标管理和奖惩制度，全面落实安全生产责任制。项目经理是安全生产第一责任人，对安全生产工作应负全面的领导责任；分管安全生产工作的领导应负具体的领导责任；分管其他工作的领导，在其分管工作中涉及安全生产内容的，也应承担相应的领导责任。

(三)建立健全以安全生产责任制为中心的安全管理新机制和各项安全管理规章制度。建立健全各级安全生产管理小组、安全生产管理机构、安全生产保障体系，配备与生产相适应的安全总监和专职安全员，逐级落实安全生产专项技术措施经费，并确保资金到位和正确使用。

(四)加强领导，把安全生产工作列入本单位的重要议事日程。制定安全生产工作规划和年度计划，至少每季召开一次安全专业会议，认真研究解决安全问题，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，要认真组织实施。

(五)加强事故防范工作。对威胁公众和职(民)工安全的危险性较大设施、特殊设备、特殊工种(机、车、爆破、电工等)、场所、易燃易爆物品，要组织有关人员进行安全性检查、评估，坚持日常安全巡查，至少每月对安全生产工作进行一次检查、监督、指导，每季度进行一次有效的安全大检查活动，狠抓各类事故隐患的整治，对事故隐患的处理必须落实整改措施、整改资金、整改时限，整改后应严格验收，及时查处“三违”现象等违章行为。加强道路标志管理，及时清除路障(运料泼洒、污染)，确保道路畅通。

(六)积极开展安全宣传教育活动。对职(民)工应采取多种形式进行安全教育和安全技术培训，增强全员安全意识，提高职(民)工队伍的整体安全素质。强化安全技术交底制度。安全宣传教育覆盖率达100%，特种作业人员持证上岗率达100%。

(七)做好职(民)工劳动保护工作。认真贯彻国家有关职工劳动保护方针、政策、法律、规定、标准，对特殊工种应采取特殊劳动保护。严禁使用童工，工地不准使用聋、哑、残、老民工。

(八)严格各类伤亡事故报告制度。凡属重、特大伤亡事故必须在2小时内报公司安全管理部，严格按国家有关事故统计规定，按“四不放过”的原则，依法严肃查处事故责任人；按时上报月(年)报表。

第六章 考核及奖惩

第六条 一般规定

(一)对一次职工因工死亡3人及以上的责任事故，或一次死亡3人及以上的坍塌、爆炸、火灾、质量、行车等责任事故的施工单位，实行安全生产“一票否决”。

(二)安全工作实行目标管理和安全责任制，考核实行奖优罚劣，做到考核有指标，奖惩有内容、有力度，调动参加本项目建设的广大职(民)工的安全积极性，增强安全生产的自觉性和责任感。

第七条 考核与奖励

(一)对安全生产做出突出成绩的单位、集体和个人，本着精神鼓励为主，物质奖励为辅的原则给予奖励(费用从综合奖励资金中开支)。

(二)安全生产先进单位考核标准：

1.一年内无工伤死亡和重伤事故(包括劳务施工队)，轻伤待工率1‰以下，人均经济损失100元以下，百车肇事率4‰以下(同等责任以上纳入统计)。

2.严格遵章守纪，安全组织健全，安全活动开展正常。

3.安全思想树立牢固，安全措施落实到位，安全工作真抓实干。

4.爱护机械设备，生产环境安全有序，车容车貌好。

5.全面完成生产任务，两个文明建设成绩显著。

6.安全生产先进单位由监理单位严格按照上述标准自评和推荐上报，公司组织进行综合考评、审定。奖励分为：授予安全生产先进单位荣誉称号，并给予“六比六创”奖励。

(三)安全责任个人考核标准：

1.认真学习、积极宣传，并积极组织职工严格执行国家安全生产方针，安全法规及各项安全规章制度。

2.积极组织各项安全活动，定期安排布置进行安全检查，排除事故隐患，发生事故积极施救，或在事故抢险中，使国家和职工的生命财产免受损失者。

3.在积极改善劳动条件、预防工伤事故、交通事故和职业病等方面；在促进安全生产工作技术革新，发明创造，提出合理化建议并取得成果的。

4.积极制止和处理“三违”行为，定期主动向公司安全管理部门汇报安全生产情况的。

5.在本施工项目安全生产指标达到责任书规定要求的。

6.其他在劳动安全生产方面作出突出贡献的人员。

(四)先进个人由施工单位按上述标准和责任书规定考评推荐上报，公司安全管理部审定。经审定评为先进个人的授予安全生产先进工作者荣誉称号。

(五)先进单位、责任个人奖励由公司评比考核，奖励每年进行一次(特殊贡献者除外)。

(六)对劳动安全作出特殊贡献者，由公司决定给予特别奖励，并进行通报嘉奖。

第八条 违约处罚

(一)对不重视安全生产，不遵守安全规章制度，不履行安全岗位职责，或违章作业，违反劳动纪律，玩忽职守酿成各类生产责任事故者，均应根据事故性质后果处以违约金；对情节特别严重，违反有关法律者，提交司法部门追究其法律责任。

(二)凡有下列行为之一的单位，将视情况进行违约金处罚。

1.不遵守公司安全管理部的安全规章制度，导致职工因工死亡或重伤事故的。

2.不坚持安全生产活动制度，对恶劣劳动条件长期不加以改善。对已发现的事故隐患不及时排除，不采取必要的安全防护措施。因违章指挥、违章作业或玩忽职守造成事故者。

3.违反国家道路交通管理条例、机械操作规程而产生人身伤害事故和机械设备、车辆损坏者，以及未经工作安排私驾车辆，或将车辆私自交给他人驾驶者。

4.未按规定对机械设备进行定期检查维修保养，或修理质量不合要求而造成事故者。

5.发生重大人员伤亡事故(含民工)、重大机械设备事故和车辆交通事故，不及时上报或隐瞒不报的，造成不良后果的，对事故责任人员不按“四不放过”原则及时处理的，并且按30万元∕次扣除承包人的违约金。

6.其它违反安全生产规章制度者。

(三)对违反安全操作规程和安全管理规章制度时，可视其情节轻重，分别给予承包人警告、通报批评、停工检查等处罚，也可视其情节按5-20万元/次标准扣除承包人的违约金。

(四)当月所发生的上述违章违纪罚金将在当月的计量支付报表中扣缴，由公司财务部负责根据当月《违约处罚通知单》存根汇总办理，存入综合奖励基金专户。

第九条 安全生产检查考评办法

公司每年组织进行两次安全生产大检查，按百分制进行检查考评，满分为100分，详见考核评分细则(见附件)。

第七章 附则

第十条 本办法由青海西互高速公路管理有限公司安全管理部负责解释，自印发之日起执行。

附件：青海西互高速公路管理有限公司安全生产检查考核

评分细则

青海西互高速公路管理有限公司综合管理部       2019年9月6日印

附件：

青海西互高速公路管理有限公司

安全生产检查考核评分细则

| 序号 | 考核项目 | 标准分 | 考评方法 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立安全生产责任制 | 5 | 查各单位与其所属队伍安全责任书文本及实际执行情况 | 未签责任书扣1-2分 未实际执行情况扣1-2分 未签订责任制扣1分 |  |
| 2 | 制定安全生产工作规划和年度计划 | 5 | 查责任单位与其所属队伍安全规划、计划、规定、办法文件、相应记录 | 未制定安全生产工作规划、计划的扣1-2分；未将规划、计划纳入生产的扣1分；计划贯彻落实不好的扣1-2分 |  |
| 3 | 执行法律、法规、规章制度措施 | 5 | 查贯彻上级有关规定、制度、通知情况；本单位制度和执行情况 | 贯彻上级规定、制度、通知不力的视情况扣1-2分；本单位制度不健全或执行不好的扣1-3分 |  |
| 4 | 安全机构、人员安全专项措施经费 | 5 | 查安全机构人员情况；查机构人员工作情况；查安全措施经费实际落实情况 | 各级安全机构、人员不落实的扣1-2分；安全机构、人员工作能力差的扣1-2分；经费不落实的扣1-2分 |  |
| 5 | 事故防范工作 | 30 | 查事故隐患、查易燃易爆物品的落实情况 | 无上岗证1人扣2-6分；现场隐患1处扣2-6分；“四防”不合格扣2分；标志缺、损1处扣2-6分；爆炸物品私购1次扣2分；私藏1次扣2分；帐物不符扣2分；违规操作或操作不当扣2-4分 |  |
| 6 | 安全宣传教育 | 10 | 查各级安全生产教育工作规定、通知、办法、标语、标牌落实情况和相应各种记录 | 安全宣传教育覆盖率达不到100%扣1-2分；查无记录台帐1次扣0.5分(每年不少于10次)；无宣传标语、标牌扣1-3分(每合同段不少于3条)；凡通报批评1次扣5分，表扬1次加5分 |  |

(续上表)

| 7 | 劳动保护 |  | 10 | 查劳动保护情况；现场防护情况；安全帽、绳等保护情况、童工情况 | 无安全防护1处扣2分；有童工1人扣2分；危险地段作业无安全帽、绳等保护1处(1人)扣1-4分；有聋、哑、瞎、残、老民工扣1分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 法制宣传教育 |  | 5 | 查法制宣传教育情况：社群关系情况 | 有“六害”现象扣1-2分；有矛盾、纠纷造成社会影响扣1-3分 |  |
| 9 | 事故报告、查处 |  | 5 | 查事故原始统计台帐、资料：结案处理情况 | 资料不全扣1-2分；结案率低于100%扣1-3分 |  |
| 10 | 责任目标 | 千人死亡率0.35人 | 10 | 查事故现场及统计资料 | 超过扣10分 |  |
|  |  | 千人重伤率0.45人 | 5 |  | 超过扣5分 |  |
|  |  | 施工阻车1小时以上 | 2 |  | 扣2分 |  |
|  |  | 施工导致交通事故 | 3 |  | 扣3分 |  |

西互公司：                监理单位：                施工单位：