青交建西互办安〔2021〕18号

西宁至互助一级公路扩能改造工程

关于2021年复工复产安全专项检查及

评估情况的通报

各参建单位：

为促进西互项目尽快复工复产，根据省交控集团青交控综〔2021〕26号文件要求，西互项目办于2月24日对监理及施工单位人员到场、安全教育、机械设备、现场安全隐患排查及消防临电等情况进行复工安全专项检查，现将检查结果通报如下：

一、总体情况

各参建单位积极响应交控集团及交建公司关于尽快促进项目复工复产的工作要求，各参建单位及时组织项目管理人员及作业人员和机械设备返岗进场，监理单位基本全员到岗，各施工单

位项目经理、总工及专职安全员已到岗，机械设备已陆续进场。各参建单位积极开展疫情防控工作，自行组织人员进场前做核酸检测。

二、具体情况

（一）西互一标

1.项目部主要管理人员及技术员基本到位；

2.涵洞队伍人员及设备不齐全；

3.新进场人员及作业人员未进行安全教育；

4.施工现场及场站部分安全警示标志损坏；

5.项目部疫情防控常态化实施不严格，未对来访人员进行体温检测登记；

6.全线开展临电、消防设施复工检查。

（二）西互二标

1.项目部主要管理人员及技术员基本到位；

2.隧道作业人员未进行复工前安全教育培训；

3.特种设备架桥机及龙门吊未进行维修保养；

4.施工现场及场站部分安全警示标志损坏；

5.专职安全员未进场；

6.项目部疫情防控常态化实施不严格，未对来访人员进行体温检测登记。

三、下步工作要求

（一）各参建单位要高度重视项目复工复产工作，在2月底前组织参建人员及机械设备全面返岗进场，加快项目复工复产工作。

（二）加强新进场人员及作业人员安全教育培训工作，针对施工现场安全隐患进行全面排查，加快开展特种设备维修保养工作，罐车、吊车等机械快速进场，为复工复产工作打好基础。

（三）按地方疫情防控工作要求，加强新进场人员管控，做到疫情防控常态化。

（四）各施工单位按上级文件要求，开展复工复产工作，积极推动项目建设。对以上提出的问题按要求进一步改进和完善，如若整改不到位，不允许复工复产，监理单位负责监督复查整改情况。

附件：西互项目2021年复工安全检查表

西宁至互助一级公路扩能那个改造工程

项目管理办公室

2021年2月25日

西宁至互助一级公路扩能改造工程项目管理办公室     2021年2月25日印发